iteria SYSTEMS  ·  Estudio GrindOps

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

CAPSTONE (PTY4614) — Fase 1: Definición

SkateClub

Duoc UC, sede Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Segundo semestre 2026

## Control de Documento

| Código de documento | ITS-SKC-DOC-02 |
| --- | --- |
| Proyecto | SkateClub |
| Empresa desarrolladora | iteria SYSTEMS — Estudio GrindOps |
| Asignatura / Fase | CAPSTONE (PTY4614) — Fase 1: Definición del Proyecto APT |
| Autores | Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles |
| Institución | Duoc UC — Ingeniería en Informática, sede Plaza Norte |
| Fecha de creación | 22-08-2026 |
| Versión actual | 1.1 |
| Estado | Entregado — Evaluación Fase 1 |
| Documento relacionado | Documento de Visión del Producto SkateClub v1.1 (ITS-SKC-DOC-01), anexo de ingeniería |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22-08-2026 | Álvaro Herrera | Borrador inicial a partir de la Guía del Estudiante Fase 1, bajo la marca VERTEX SYSTEMS (Semana 2). |
| 0.2 | 29-08-2026 | Johan Hernández | Corrección de marca a iteria SYSTEMS; primer ajuste de objetivos y factibilidad tras retroalimentación docente (Semana 3). |
| 0.3 | 03-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Incorporación de plan de trabajo, carta Gantt y evidencias por fase (Semana 4). |
| 1.0 | 04-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Versión final entregada para la evaluación grupal de cierre de Fase 1 (Semana 4). |
| 1.1 | 21-09-2026 | Johan Hernández | Corrección técnica post-revisión de par: arquitectura real del sistema (cliente-servidor, monolito modular en migración por dominios), alcance en tres niveles, despliegue (Vercel/Render), metodología Jira y conclusiones/reflexiones individuales en inglés (Semana 7). |

## Tabla de Contenido

Control de Documento	1

Historial de Cambios	1

Tabla de Contenido	1

1. Resumen Ejecutivo	1

2. Project Abstract	1

3. Antecedentes Personales	1

4. Descripción del Proyecto APT	1

5. Fundamentación del Proyecto APT	1

5.1 Relevancia del proyecto	1

5.2 Descripción del Proyecto APT	1

5.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	1

5.4 Relación con los intereses profesionales del equipo	1

5.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	1

6. Objetivos del Proyecto	1

6.1 Objetivo general	1

6.2 Objetivos específicos	1

7. Metodología de Trabajo	1

8. Evidencias del Proyecto	1

9. Plan de Trabajo	1

10. Carta Gantt	1

11. Alcance del Proyecto	1

11.1 MVP académico (foco de evaluación de Capstone)	1

11.2 Alcance extendido (ya construido y en producción)	1

11.3 Evolución futura (fuera de alcance este semestre)	1

12. Arquitectura y Stack Tecnológico	1

13. Conclusión	1

14. Individual Conclusions and Reflections	1

14.1 Johan Hernández Correa	1

14.2 Álvaro Herrera Robles	1

15. Bibliografía y Anexos	1

Este índice se genera automáticamente. En Word: clic derecho → "Actualizar campos" → "Actualizar toda la tabla" (o Ctrl+A y F9).

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento formaliza la Definición del Proyecto APT "SkateClub" para la Fase 1 de la asignatura CAPSTONE (PTY4614), desarrollado por Johan Hernández Correa y Álvaro Herrera Robles bajo la empresa iteria SYSTEMS (equipo GrindOps). SkateClub es una plataforma social y colaborativa para la comunidad skater, ya en producción con usuarios reales (skateclub.cl), que integra un mapa colaborativo de spots geolocalizados, una red social propia (feed, mensajería) y una capa de gamificación (duelos, minijuego, puntos e insignias).

En el marco de esta asignatura, el equipo formaliza la ingeniería del sistema existente —requisitos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas y despliegue—, evidenciando de forma transversal las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Este documento se complementa con el Documento de Visión del Producto (ITS-SKC-DOC-01), que profundiza en la propuesta de valor y las métricas de éxito, y que aquí se toma como anexo de ingeniería.

# 2. Project Abstract

This document formalizes the Definition of the APT Project "SkateClub" for Phase 1 of the CAPSTONE course (PTY4614), developed by Johan Hernández Correa and Álvaro Herrera Robles under iteria SYSTEMS (GrindOps team). SkateClub is a social, collaborative platform for the skateboarding community, already running in production with real users (skateclub.cl), integrating a collaborative geolocated spot map, a social layer (feed, messaging) and a gamification layer (duels, minigame, points and badges).

Within this course, the team formalizes the engineering of the existing system —requirements, architecture, data model, security, testing and deployment— while evidencing, across the board, the competencies of the Computer Engineering graduate profile. This document is complemented by the Product Vision Document (ITS-SKC-DOC-01), which expands on the value proposition and success metrics, taken here as an engineering annex.

# 3. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | RUT | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Johan Esteban Hernández Correa | 26.456.238-4 | Ingeniería en Informática | Plaza Norte |
| Álvaro Bastián Herrera Robles | 18.465.450-4 | Ingeniería en Informática | Plaza Norte |

# 4. Descripción del Proyecto APT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SkateClub |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de software, arquitectura y seguridad de sistemas, gestión de proyectos informáticos, bases de datos. |
| Competencias | C1 (pruebas y certificación), C2 (gestión de proyectos), C3 (modelos de datos), C4 (desarrollo de software) y C5 (inglés), detalladas en la sección 4.3. |

# 5. Fundamentación del Proyecto APT

## 5.1 Relevancia del proyecto

La comunidad skater carece de una plataforma digital especializada que centralice el descubrimiento de spots, la interacción social y el reconocimiento competitivo entre patinadores. Hoy, esa información se dispersa de manera informal entre grupos de redes sociales y el boca a boca, sin un repositorio colaborativo, buscable y actualizado. El equipo eligió este tema por su cercanía con la comunidad skater local y porque permite aplicar de forma integral competencias de backend, bases de datos, arquitectura y seguridad sobre un producto real, no simulado, ya en uso por usuarios en Chile.

## 5.2 Descripción del Proyecto APT

Se espera lograr la formalización de ingeniería del sistema SkateClub —ya operativo— consolidando su arquitectura, seguridad, modelo de datos y calidad, sin detener su operación en producción. El proyecto se aborda mediante la extracción progresiva de un backend históricamente monolítico hacia una estructura modular por dominios (patrón Strangler Fig, según ADR 0001 del proyecto), priorizando primero los módulos de menor riesgo y dejando para el final los de mayor sensibilidad (gamificación y premios, que manejan puntos y créditos).

## 5.3 Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

La siguiente tabla relaciona cada competencia del perfil de egreso con la forma concreta en que el proyecto permite demostrarla:

| Competencia | Cómo la evidencia el proyecto |
| --- | --- |
| C1 · Pruebas de calidad y certificación | Plan de pruebas del sistema (unitarias, integración, rendimiento y seguridad), con evidencias y mejoras aplicadas a partir de los resultados. |
| C2 · Gestión de proyectos informáticos | Conducción del proyecto con marco Scrum: Product Backlog, sprints y seguimiento en Jira, con cronograma y toma de decisiones documentada. |
| C3 · Construcción de modelos de datos | Modelo de datos relacional en PostgreSQL con extensión PostGIS, documentado mediante diagrama entidad-relación, que soporta las funcionalidades del sistema. |
| C4 · Desarrollo de soluciones de software | Aplicación multiplataforma en Flutter (Android, Web y con soporte de base para iOS) consumiendo una API REST en FastAPI, aplicando buenas prácticas de codificación. |
| Arquitectura de software | Formalización del modelo arquitectónico cliente-servidor del sistema —monolito modular en FastAPI, en migración hacia una estructura por dominios (router / servicio / repositorio), según ADR 0001 del proyecto. |
| Seguridad de sistemas | Autenticación propia con JWT y bcrypt; plan de auditoría de seguridad (modelo de amenazas, buenas prácticas OWASP) y remediación priorizada de hallazgos. |
| Manipulación de bases de datos | Programación de consultas y rutinas SQL directas (psycopg2), con índices espaciales (PostGIS) para optimizar el rendimiento de las funciones de geolocalización. |
| Integración de plataformas | Integración de servicios externos: Supabase (almacenamiento de archivos e imágenes), Google Gemini (asistente de IA) y servicio de correo (Gmail SMTP) para verificación de cuentas. |
| Innovación (competencia genérica) | Solución que combina geolocalización colaborativa de spots con gamificación de la comunidad skater, validada con usuarios reales en producción. |
| Comunicación oral y escrita (genérica) | Elaboración de informes y presentaciones del proyecto ante docente y comisión evaluadora, con lenguaje técnico apropiado. |
| C5 · Inglés | Resumen (abstract) del proyecto y conclusiones/reflexiones individuales redactadas en inglés (secciones 2 y 14). |

## 5.4 Relación con los intereses profesionales del equipo

El proyecto se vincula directamente con la proyección profesional de cada integrante:

Johan Hernández Correa.

Su orientación profesional está en el desarrollo backend, las bases de datos y las prácticas de confiabilidad de sistemas, con interés en avanzar hacia la arquitectura de software y la seguridad. SkateClub le permite profundizar precisamente en esas líneas: la extracción de la arquitectura del backend hacia una estructura por dominios, el modelado y optimización de la base de datos geoespacial, y la auditoría de seguridad del sistema, aportando valor real a un producto en producción.

Álvaro Herrera Robles.

Su interés profesional se orienta al desarrollo frontend y móvil, la experiencia de usuario y el emprendimiento tecnológico. En SkateClub lidera la construcción de la aplicación multiplataforma en Flutter, el diseño de la experiencia de usuario y la relación con la comunidad, consolidando competencias de desarrollo de producto de cara al usuario final.

## 5.5 Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

| Dimensión | Análisis |
| --- | --- |
| Técnica | El stack (Flutter, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, Docker) es maduro, gratuito en sus capas base y ya es dominado por el equipo; el producto está operativo en producción, lo que reduce el riesgo tecnológico frente a partir de cero. |
| Operativa | Equipo de dos integrantes con roles definidos (Tech Lead/Backend y Product Owner/Frontend), apoyado en Scrum y en herramientas de trabajo colaborativo (GitHub para el código, Jira para la gestión ágil). |
| Económica | Costo de operación cercano a cero durante el semestre mediante capas gratuitas de infraestructura (Vercel, Render, Supabase). Un eventual modelo de ingresos (publicidad, patrocinios) queda fuera del alcance evaluado este semestre y se documenta como evolución futura. |
| Temporal | El alcance evaluado se acota a un MVP académico abordable en 18 semanas, organizado en sprints (ver Carta Gantt, sección 9), priorizando las funcionalidades ya construidas y con mayor riesgo (autenticación, datos, gamificación). |
| Legal | El tratamiento de datos personales y de geolocalización debe ajustarse a la Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales de Chile, con pantalla de consentimiento informado en la aplicación. |

# 6. Objetivos del Proyecto

## 6.1 Objetivo general

Formalizar la ingeniería de SkateClub, una plataforma social y colaborativa multiplataforma para la comunidad skater ya en producción, aplicando prácticas de arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas y despliegue que evidencien el logro de las competencias del perfil de egreso.

## 6.2 Objetivos específicos

- Formalizar los requisitos y la arquitectura cliente-servidor del sistema existente, documentándolos según estándares de la disciplina.

- Consolidar los módulos de autenticación y perfiles, spots y mapa, red social, mensajería y gamificación, extrayéndolos hacia una estructura modular por dominios.

- Construir y documentar el modelo de datos (PostgreSQL/PostGIS) que soporta la solución.

- Contenerizar y desplegar el sistema (Docker, Vercel y Render) asegurando portabilidad y reproducibilidad.

- Establecer un plan de pruebas (unitarias, integración, rendimiento y seguridad) con sus evidencias.

- Elaborar un plan de seguridad y auditoría del propio sistema, con remediación priorizada.

# 7. Metodología de Trabajo

El equipo adopta el marco ágil Scrum, complementado con prácticas DevOps. Scrum es pertinente porque el producto evoluciona de forma incremental y permite entregar valor en ciclos cortos, revisando y ajustando el alcance en cada sprint, algo coherente con un producto ya en uso por personas reales.

- Roles: el equipo se organiza para cubrir Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, con responsabilidades compartidas dado su tamaño de dos personas.

- Artefactos: Product Backlog e historias de usuario priorizadas (MoSCoW), Sprint Backlog por sprint y Definition of Done, todo en Jira.

- Ceremonias: planificación, revisión y retrospectiva por sprint, con seguimiento en el tablero de Jira.

- Prácticas DevOps: control de versiones en GitHub (repositorio público), integración y despliegue continuo, con contenedores Docker.

Nota de consistencia: todo el material del proyecto (este documento, el Documento de Visión y el repositorio) declara Jira como herramienta de seguimiento ágil, evitando referencias cruzadas a otras herramientas.

# 8. Evidencias del Proyecto

El equipo generará las siguientes evidencias, acordadas con el/la docente, que permiten dar cuenta del logro de las competencias del perfil de egreso en los informes de avance y final:

| Tipo (avance / final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git con historial de commits | Historial de contribuciones individuales al código del backend y frontend, público durante todo el semestre. | Evidencia de desarrollo y aporte individual (C2, C4). |
| Avance | Product Backlog e historias en Jira | Tablero con historias de usuario priorizadas (MoSCoW), sprints y Definition of Done. | Planificación y gestión ágil del proyecto (C2). |
| Avance | Documento de diseño (arquitectura, ER, UML) | Diagrama de la arquitectura cliente-servidor, modelo entidad-relación y diagramas UML mínimos. | Diseño arquitectónico y modelo de datos (C3, arquitectura). |
| Avance | Informe de avance del desarrollo | Resumen de avance, objetivos y metodología ajustados, con evidencias del desarrollo a la fecha. | Cumplimiento de hitos de la Fase 2 (informe de avance, 20%). |
| Final | Código y aplicación desplegada | Aplicación funcionando en producción (skateclub.cl) con el backend desplegado en Vercel/Render. | Desarrollo e integración de la solución de software (C4). |
| Final | Plan de pruebas y sus evidencias | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con resultados documentados. | Aseguramiento de la calidad del producto (C1). |
| Final | Plan de seguridad y auditoría | Modelo de amenazas, checklist OWASP aplicado y remediación priorizada de hallazgos. | Resolución de vulnerabilidades y postura de seguridad. |
| Final | Informe final e Innovación | Informe final del proyecto, incluyendo la sección de innovación (problema, diferenciador, valor agregado). | Comunicación técnica y evidencia de innovación. |
| Final | README del repositorio | Documento con nombre del proyecto, descripción, tecnologías, instrucciones de ejecución, integrantes y metodología. | Requisito obligatorio de evidencia en GitHub (Anexo 2 del instructivo). |

# 9. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | Definición del proyecto | Documentar visión, problema, objetivos y alcance en tres niveles. | Instructivo Capstone, plantillas | 4 sem. | Johan · Álvaro | Fase 1 |
| Arquitectura | Sprint 0: fundaciones | Preparar entorno, seguridad base, Docker, CI y esqueleto de la arquitectura por dominios. | Docker, GitHub Actions | 1 sem. | Johan | Ola 0 del ADR |
| C4, C3 | Auth y perfiles | Consolidar autenticación JWT y gestión de perfiles de usuario. | FastAPI, PostgreSQL | 2 sem. | Johan | Sprint 1 |
| C4, C3 | Spots y mapa | Consolidar mapa colaborativo, calificaciones y comentarios de spots (PostGIS). | Flutter, PostGIS | 2 sem. | Álvaro · Johan | Sprint 2 |
| C4 | Feed social y mensajería | Consolidar feed de publicaciones y mensajería directa entre usuarios. | FastAPI, Flutter | 2 sem. | Álvaro | Sprint 3 |
| C4 | Gamificación | Consolidar duelos S.K.A.T.E., minijuego y leaderboard. | FastAPI, Flutter | 2 sem. | Johan · Álvaro | Sprint 4 |
| C1 | Plan de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad. | Pytest, herramientas de carga | 1 sem. | Johan | Cierre técnico |
| Seguridad | Auditoría de seguridad | Aplicar checklist OWASP y priorizar remediación de hallazgos. | OWASP ZAP / checklist manual | 1 sem. | Johan | Cierre técnico |
| C2 | Informe final y presentación | Consolidar informe final, evidencias y preparar presentación a comisión. | Documento de Visión, evidencias | 1 sem. | Johan · Álvaro | Fase 3 |

# 10. Carta Gantt

Planificación de actividades sobre las 18 semanas del periodo académico, respetando la temporalidad de las tres fases de la asignatura CAPSTONE.

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Definición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0 · Fundaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 · Auth y perfiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 · Spots y mapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance (Fase 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 · Feed y mensajería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 · Gamificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre técnico y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final (Fase 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 · Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 11. Alcance del Proyecto

SkateClub ya opera en producción con usuarios reales y su alcance actual es mayor que lo que se evalúa formalmente este semestre. Por eso el alcance se declara en tres niveles:

## 11.1 MVP académico (foco de evaluación de Capstone)

- Autenticación (JWT propio) y perfiles de usuario.

- Mapa colaborativo: spots geolocalizados, calificaciones y comentarios.

- Feed social y mensajería directa.

- Duelos S.K.A.T.E., puntaje y leaderboard.

- Seguridad, contenerización con Docker y despliegue en la nube.

## 11.2 Alcance extendido (ya construido y en producción)

- Eventos, amistades e insignias.

- Minijuego de puntos con sesiones anti-trampa.

- Sistema de premios y recompensas canjeables con código QR.

- Locales/tiendas asociadas y panel de administración.

- Asistente de inteligencia artificial (Google Gemini).

## 11.3 Evolución futura (fuera de alcance este semestre)

- Pasarela de pagos real y monetización (publicidad, patrocinios formales).

- Publicación oficial en Apple App Store (Flutter ya soporta iOS; queda fuera el proceso de certificación en la tienda).

- Evaluación económica formal (VAN, TIR, ROI) del modelo de negocio.

# 12. Arquitectura y Stack Tecnológico

SkateClub utiliza una arquitectura cliente-servidor. El cliente está desarrollado en Flutter y genera versiones móviles (Android, con soporte de base para iOS) y web. Se comunica mediante HTTP/JSON con una API REST construida en FastAPI. El backend mantiene actualmente una estructura principalmente monolítica, con algunos módulos ya extraídos (autenticación, feed social e IA), y se encuentra en proceso de migración hacia una arquitectura por dominios (router, servicio y repositorio), conforme al ADR 0001 del proyecto.

La persistencia utiliza PostgreSQL con la extensión PostGIS para las funcionalidades de geolocalización, accedida directamente mediante la variable de entorno DATABASE_URL; Supabase se emplea como servicio de almacenamiento de archivos e imágenes. El despliegue productivo se realiza en Vercel (incluyendo el frontend web), manteniendo Render y Docker como alternativa de despliegue containerizado.

- Frontend: Flutter (Android, Web; base multiplataforma con soporte para iOS).

- Backend: FastAPI (Python), autenticación JWT propia (python-jose) + bcrypt.

- Base de datos: PostgreSQL + PostGIS.

- Almacenamiento de archivos: Supabase Storage.

- Infraestructura: Vercel (producción), Render y Docker (alternativa/contenerización).

- Integraciones: Google Gemini (asistente de IA), Gmail SMTP (verificación de cuentas).

# 13. Conclusión

SkateClub constituye un proyecto integral y pertinente para el Capstone: aborda un problema real de una comunidad concreta, se apoya en un producto que ya opera en producción y exige al equipo integrar de forma transversal las competencias del perfil de egreso —desde el modelado de datos y la arquitectura hasta la seguridad, las pruebas y la gestión ágil del proyecto—. La definición aquí presentada, corregida técnicamente tras una revisión de par, establece la base real sobre la cual se desarrollará y evidenciará el trabajo de las fases siguientes.

# 14. Individual Conclusions and Reflections

## 14.1 Johan Hernández Correa

Working on SkateClub's Capstone definition helped me see my own project with a more critical, professional eye. Writing down the real architecture instead of an idealized one —a mostly monolithic backend on its way to a modular structure, not a microservices system— was a useful exercise: it forced me to be honest about where the system actually stands, which is more valuable for learning than describing an architecture we do not have yet. Going forward, I want to focus on finishing the domain-by-domain extraction described in our ADR, and on strengthening the security layer, since that is where I see the clearest path toward the systems and security work I want to specialize in.

## 14.2 Álvaro Herrera Robles

This first phase of Capstone made me think more seriously about how the product I started experimenting with has grown into something people actually use. Documenting the real scope of SkateClub —not just the MVP we imagined at the start, but everything that is already built, from events to the reward system— showed me how much the product has grown, and how important it is to communicate that scope clearly to whoever evaluates it. I want to use the rest of the semester to keep improving the user experience and the Flutter client, while learning to describe my own work with the same precision Johan applies to the backend.

# 15. Bibliografía y Anexos

- Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Instructivo CAPSTONE 2026 (Instructivo Capstone 46104). Gerardo Galán Cruz, Coordinador Nacional CAPSTONE.

- Duoc UC. Guía del Estudiante — Fase 1: Definición del Proyecto APT.

- iteria SYSTEMS / GrindOps. ADR 0001 — Arquitectura Objetivo del Backend de SkateClub (documento interno del proyecto).

- iteria SYSTEMS / GrindOps. README técnico del backend y frontend de SkateClub (repositorio del proyecto).

- OWASP Foundation. OWASP Top 10 — buenas prácticas de seguridad en aplicaciones web.

- Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales, Chile.

- Schwaber, K. y Sutherland, J. La Guía de Scrum (The Scrum Guide).

Anexos referenciados: Documento de Visión del Producto SkateClub v1.1 (ITS-SKC-DOC-01); repositorio Git público del proyecto; tablero Jira del equipo.