iteria SYSTEMS  ·  Estudio GrindOps

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO

Product Vision Document / Project Charter

SkateClub

CAPSTONE — PTY4614 · Fase 1: Definición del Proyecto · Duoc UC, sede Plaza Norte · 2026-2

## Control de Documento

| Código de documento | ITS-SKC-DOC-01 |
| --- | --- |
| Proyecto | SkateClub |
| Empresa desarrolladora | iteria SYSTEMS — Estudio GrindOps |
| Asignatura / Fase | CAPSTONE (PTY4614) — Fase 1: Definición del Proyecto |
| Autores | Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles |
| Institución | Duoc UC — Ingeniería en Informática, sede Plaza Norte |
| Fecha de creación | 15-08-2026 |
| Versión actual | 1.1 |
| Estado | Entregado — Evaluación Fase 1 |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15-08-2026 | Johan Hernández | Estructura inicial del documento, portada y definición preliminar del problema (Semana 1). |
| 0.2 | 22-08-2026 | Álvaro Herrera | Primer borrador de público objetivo, MVP y stack tecnológico, según asesoría de la Semana 2. |
| 0.3 | 29-08-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Incorporación de retroalimentación docente: objetivos, KPIs, restricciones y modelo de negocio (Semana 3). |
| 1.0 | 04-09-2026 | Johan Hernández · Álvaro Herrera | Versión final para presentación grupal — cierre de Fase 1: Definición del Proyecto APT (Semana 4). |
| 1.1 | 21-09-2026 | Johan Hernández | Corrección técnica post-revisión de par: arquitectura real (cliente-servidor, no microservicios), despliegue (Vercel como producción, Render como alternativa), alcance del producto en tres niveles, metodología alineada a Jira y KPIs con método de medición (Semana 7). |

## Tabla de Contenido

Control de Documento	1

Historial de Cambios	1

Tabla de Contenido	1

1. Resumen Ejecutivo	1

2. Project Abstract	1

3. Declaración del Problema y Justificación del Negocio	1

3.1 Problema u oportunidad de mercado detectada	1

3.2 Público objetivo y análisis del entorno actual	1

3.3 Justificación de la solución propuesta	1

4. Objetivos del Proyecto y Métricas de Éxito	1

4.1 Objetivo general	1

4.2 Objetivos específicos	1

4.3 Métricas de éxito (KPIs)	1

5. Usuarios y Stakeholders	1

6. Alcance del Producto	1

6.1 MVP académico (foco de evaluación de Capstone)	1

6.2 Alcance extendido (ya construido y en producción)	1

6.3 Evolución futura (fuera de alcance este semestre)	1

7. Restricciones del Proyecto	1

8. Modelo de Negocio (resumen)	1

9. Equipo de Trabajo y Metodología	1

Este índice se genera automáticamente a partir de los títulos del documento. En Word: clic derecho sobre él → "Actualizar campos" → "Actualizar toda la tabla" (o selecciona todo el documento con Ctrl+A y presiona F9) para que se recalculen los números de página. El control de versiones (tabla anterior) se complementa con el historial de commits del repositorio Git del proyecto, que registra la evidencia detallada de cada cambio técnico.

# 1. Resumen Ejecutivo

SkateClub es una aplicación social para la comunidad skater que reúne en una sola plataforma tres necesidades hoy dispersas: descubrir spots de calidad mediante un mapa colaborativo geolocalizado, conectar con otros patinadores a través de un feed social y mensajería directa, y competir de forma sana mediante duelos y un sistema de gamificación con puntos y recompensas.

El proyecto nace de la observación directa del equipo sobre la comunidad skater local, que hoy resuelve estas necesidades con herramientas genéricas y poco adecuadas: mapas sin curaduría específica para skate, grupos de WhatsApp o Instagram difíciles de buscar y sin estructura, y ausencia de espacios de reconocimiento o competencia formal entre pares. Esta observación es un supuesto de partida del equipo, pendiente de contraste sistemático con usuarios durante el desarrollo del piloto.

Desarrollado por iteria SYSTEMS bajo la marca de producto SkateClub (estudio interno GrindOps), el alcance que este documento formaliza para la evaluación de Capstone se enfoca en tres módulos: mapa colaborativo de spots, red social básica (perfil, feed y mensajería) y sistema de gamificación (duelos, puntaje y leaderboard). La solución se construye sobre una arquitectura cliente-servidor —cliente en Flutter (móvil y web) que consume una API REST construida en FastAPI, base de datos PostgreSQL con extensión PostGIS (geolocalización) y Supabase como servicio de almacenamiento de archivos—, con despliegue productivo en Vercel y Render como alternativa de despliegue containerizado con Docker.

El producto ya se encuentra operando en producción con usuarios reales (skateclub.cl); el objetivo de este semestre académico (asignatura CAPSTONE, PTY4614) es formalizar su ingeniería —arquitectura, seguridad, pruebas y despliegue— y validar la propuesta de valor con el grupo piloto, estableciendo las bases para su evolución posterior.

# 2. Project Abstract

SkateClub is a social application for the skateboarding community that brings together three needs currently addressed by scattered, generic tools: discovering quality spots through a collaborative, geolocated map; connecting with other skaters through a social feed and direct messaging; and competing in a healthy way through duels and a gamification system based on points and rewards.

The project responds to the team's direct observation of the local skateboarding community, which today relies on generic maps with no skate-specific curation, and on informal social-media groups that are hard to search and lack structure, with no space for formal recognition or competition among peers. This observation is a working assumption, still to be validated systematically with users during the pilot.

Built by iteria SYSTEMS under the SkateClub product brand (internal studio GrindOps), the scope formalized for Capstone evaluation focuses on three modules: a collaborative spot map, a basic social layer (profile, feed and messaging), and a gamification system (duels, points and leaderboard). The solution is built on a client-server architecture —a Flutter client (mobile and web) consuming a REST API built in FastAPI, a PostgreSQL database with the PostGIS extension for geolocation, and Supabase as a file-storage service— with production deployment on Vercel and Render as a containerized deployment alternative using Docker.

The product is already running in production with real users (skateclub.cl); this semester's goal, within the CAPSTONE course (PTY4614), is to formalize its engineering —architecture, security, testing and deployment— and validate the value proposition with the pilot group, laying the groundwork for its future evolution.

# 3. Declaración del Problema y Justificación del Negocio

## 3.1 Problema u oportunidad de mercado detectada

La comunidad skater carece de una plataforma digital especializada que centralice el descubrimiento de spots, la interacción social y el reconocimiento competitivo. Hoy, la información sobre lugares para patinar —calidad del pavimento, nivel de dificultad, riesgo de fiscalización, fotos y videos— se dispersa de manera informal entre grupos de WhatsApp, publicaciones de Instagram y el boca a boca, sin un repositorio colaborativo, buscable y actualizado.

A esto se suma la ausencia de espacios digitales que fomenten la competencia sana y la gamificación dentro de la comunidad: no existe un sistema estructurado de retos, puntajes o reconocimiento entre patinadores que incentive la participación activa y la fidelización a una plataforma común.

- Dispersión de información de spots en canales informales, sin estructura ni historial.

- Herramientas genéricas (Google Maps, redes sociales) no diseñadas para las necesidades específicas del skate.

- Ausencia de mecanismos de gamificación y competencia social dentro de la comunidad.

- Baja visibilidad de nuevos talentos y spots emergentes fuera de los círculos ya establecidos.

## 3.2 Público objetivo y análisis del entorno actual

El proyecto define dos segmentos de usuario y un stakeholder externo de interés futuro:

- Segmento primario: skaters urbanos de 15 a 30 años, con alta actividad en redes sociales y uso intensivo de smartphone, inicialmente concentrados en la Región Metropolitana de Chile.

- Segmento secundario: patinadores veteranos y organizadores de eventos o competencias locales, interesados en visibilizar actividades y convocar comunidad.

- Stakeholder externo (post-MVP): tiendas y marcas de skate interesadas en visibilidad dentro de la comunidad.

Actualmente, este público resuelve sus necesidades mediante alternativas que presentan limitaciones claras frente a la propuesta de SkateClub:

- Google Maps / mapas genéricos: no permiten calificar spots, adjuntar evidencia en video ni filtrar por nivel de dificultad.

- Grupos de Instagram y WhatsApp: la información se pierde con el tiempo, no es buscable y depende de la actividad manual de administradores.

- Boca a boca: limita el descubrimiento de spots y personas a los círculos sociales ya existentes, dificultando el crecimiento de la comunidad.

## 3.3 Justificación de la solución propuesta

SkateClub responde a este escenario integrando en una sola experiencia los tres pilares que hoy están fragmentados, conectando cada funcionalidad del MVP directamente con el problema que resuelve:

- Mapa colaborativo de spots geolocalizados → resuelve la dispersión y falta de curaduría de la información sobre lugares para patinar.

- Red social (perfil, feed, mensajería) → resuelve la dificultad para conectar y comunicarse dentro de la comunidad fuera de canales informales.

- Duelos y gamificación (puntos, leaderboard, recompensas) → resuelve la ausencia de espacios de reconocimiento y competencia sana entre patinadores.

Esta combinación —mapa + red social + gamificación— constituye el diferenciador central de SkateClub frente a alternativas genéricas, y es la hipótesis de valor que este documento formaliza como base del desarrollo del proyecto durante el semestre.

# 4. Objetivos del Proyecto y Métricas de Éxito

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar y validar un producto mínimo viable (MVP) de una aplicación social para la comunidad skater, que centralice el descubrimiento colaborativo de spots, la interacción social y la gamificación, iniciando su validación con una comunidad piloto en Chile.

## 4.2 Objetivos específicos

- Implementar un mapa colaborativo geolocalizado que permita reportar, calificar y consultar spots de skate.

- Desarrollar la capa social base del producto: perfil de usuario, feed de publicaciones y mensajería directa.

- Implementar el sistema de gamificación: duelos entre usuarios, puntaje y tabla de posiciones (leaderboard).

- Formalizar la arquitectura cliente-servidor del producto (API REST en FastAPI, base de datos PostgreSQL/PostGIS) y su despliegue en infraestructura cloud (Vercel en producción, Render como alternativa).

- Validar la adopción y usabilidad del MVP con un grupo piloto real de usuarios durante el semestre académico.

## 4.3 Métricas de éxito (KPIs)

| Métrica | Meta / Umbral | Método de medición | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios registrados en el piloto | ≥ 100 usuarios | Conteo directo en la tabla usuarios de la base de datos. | Cierre del semestre (Fase 3) |
| Spots geolocalizados cargados por la comunidad | ≥ 50 spots | Conteo directo en la tabla spots (creados por usuarios, no por seed de datos). | Cierre del semestre (Fase 3) |
| Retención semanal de usuarios activos | ≥ 30% | % de usuarios con al menos un login o acción registrada en la semana n respecto de la semana n-1. | Medición continua desde Fase 2 |
| Tiempo de carga del mapa colaborativo | < 3 segundos en 4G | Medición con herramientas de profiling/DevTools sobre conexión 4G simulada. | Entrega de MVP (Fase 2) |
| Net Promoter Score (NPS) del piloto | ≥ 40 puntos | Encuesta de una pregunta (0-10) aplicada al grupo piloto al cierre de la fase. | Encuesta de cierre (Fase 3) |

# 5. Usuarios y Stakeholders

- Skater registrado (usuario principal): crea perfil, reporta y califica spots, participa en el feed, mensajería y duelos.

- Visitante no registrado: puede explorar el mapa colaborativo con acceso limitado, como puerta de entrada al registro.

- Equipo GrindOps / iteria SYSTEMS: responsable del diseño, desarrollo y mantenimiento del producto.

- Docente(s) y comisión evaluadora CAPSTONE: stakeholders académicos que evalúan el cumplimiento de objetivos, metodología y calidad del proyecto en cada fase.

- Marcas y tiendas de skate (stakeholder futuro): interesadas en patrocinios, eventos y visibilidad dentro de la comunidad, fuera del alcance del MVP actual.

# 6. Alcance del Producto

SkateClub ya opera en producción con usuarios reales y su alcance actual es mayor que lo que este documento evalúa formalmente en Capstone. Por eso el alcance se declara en tres niveles, evitando la ambigüedad de tratarlo como un MVP único:

## 6.1 MVP académico (foco de evaluación de Capstone)

Funcionalidades sobre las que este semestre se formaliza ingeniería, seguridad, pruebas y documentación:

- Autenticación (JWT propio) y perfil de usuario.

- Mapa colaborativo: creación, calificación y visualización de spots geolocalizados, con fotos.

- Feed social básico y mensajería directa entre usuarios.

- Sistema de duelos S.K.A.T.E., puntaje y leaderboard (gamificación).

## 6.2 Alcance extendido (ya construido y en producción)

Funcionalidades que ya forman parte del producto real, no evaluadas en profundidad este semestre pero presentes en el sistema:

- Eventos, amistades e insignias.

- Minijuego de puntos con sesiones anti-trampa.

- Sistema de premios y recompensas canjeables con código QR.

- Locales/tiendas asociadas.

- Panel de administración.

- Asistente de inteligencia artificial (integración con Google Gemini).

## 6.3 Evolución futura (fuera de alcance este semestre)

- Pasarela de pagos real y monetización (publicidad, patrocinios formales).

- Publicación oficial en Apple App Store (Flutter ya soporta iOS; lo que queda fuera es el proceso de publicación y certificación en la tienda de Apple).

- Analítica avanzada y expansión geográfica fuera de Chile.

# 7. Restricciones del Proyecto

- Temporales: desarrollo acotado a las 18 semanas del calendario de la asignatura CAPSTONE (PTY4614), periodo 2026-2.

- Equipo: dos integrantes (Johan Hernández Correa y Álvaro Herrera Robles), dentro del máximo de tres personas permitido por el instructivo del ramo.

- Presupuesto: proyecto autofinanciado por el equipo, utilizando exclusivamente planes gratuitos de infraestructura (Vercel, Render y Supabase en sus tiers sin costo).

- Tecnológicas: stack definido —Flutter, FastAPI (arquitectura cliente-servidor, en migración desde un monolito hacia módulos por dominio), PostgreSQL/PostGIS, Docker— con evidencia de desarrollo disponible en un repositorio Git público durante todo el semestre.

- Alcance geográfico: piloto limitado a la Región Metropolitana de Chile durante la vigencia del proyecto académico.

- Datos y privacidad: el tratamiento de datos de geolocalización y perfiles de usuario debe ajustarse a buenas prácticas de privacidad y minimización de datos, dado el carácter público de parte de la información (spots, feed).

# 8. Modelo de Negocio (resumen)

Aunque el foco del semestre es el desarrollo y validación técnica del MVP, se resume a continuación la lógica de negocio que sustenta a SkateClub como producto de iteria SYSTEMS, a modo de contexto estratégico:

- Propuesta de valor: plataforma todo-en-uno para descubrir spots, socializar y competir dentro de la comunidad skater.

- Segmentos de clientes: patinadores (B2C) como usuario principal; marcas y tiendas de skate (B2B) como línea de ingresos futura.

- Canales: redes sociales, comunidad skate local, eventos y boca a boca dentro del círculo patinador.

- Fuentes de ingreso futuras (post-MVP): modelo freemium con funcionalidades premium, alianzas con marcas y patrocinio de eventos o duelos.

- Actividades y recursos clave: desarrollo y mantenimiento de producto, gestión de comunidad y curaduría de contenido, e infraestructura cloud del estudio GrindOps.

# 9. Equipo de Trabajo y Metodología

| Integrante | Rol en iteria SYSTEMS | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Johan Hernández Correa | Tech Lead & Backend Developer | Arquitectura cliente-servidor, modelado de base de datos (PostgreSQL/PostGIS), API en FastAPI, seguridad y control de calidad técnica. |
| Álvaro Herrera Robles | Product Owner & Frontend Developer | Visión de producto, priorización de backlog, experiencia de usuario y desarrollo del cliente en Flutter (móvil y web). |

El equipo trabaja bajo metodología Scrum, con sprints alineados a las fechas de evaluación de la asignatura CAPSTONE, tablero de seguimiento en Jira (Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done) y repositorio Git público como fuente única de evidencia técnica del proyecto, conforme a los requisitos del instructivo Capstone 2026.