iteria SYSTEMS  ·  Estudio GrindOps

PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

QA — Fase 2

SkateClub

Duoc UC, sede Plaza Norte · Ingeniería en Informática · Segundo semestre 2026

## Control de Documento

| Código de documento | ITS-SKC-DOC-07 |
| --- | --- |
| Proyecto | SkateClub |
| Empresa desarrolladora | iteria SYSTEMS — Estudio GrindOps |
| Asignatura / Fase | CAPSTONE (PTY4614) — Fase 2: Desarrollo (aseguramiento de calidad) |
| Autores | Johan Hernández Correa · Álvaro Herrera Robles |
| Institución | Duoc UC — Ingeniería en Informática, sede Plaza Norte |
| Fecha de creación | 18-09-2026 |
| Versión actual | 1.0 |
| Estado | Vigente — Evidencias por sprint |
| Documento(s) relacionado(s) | ERS (ITS-SKC-DOC-03) · Backlog e HDU (ITS-SKC-DOC-04) · Diseño y Arquitectura (ITS-SKC-DOC-06) |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18-09-2026 | Johan Hernández | Definición de la estrategia de pruebas y los niveles (Semana 6). |
| 1.0 | 21-09-2026 | Johan Hernández | Matriz de casos de prueba, pruebas de seguridad negativas y criterios de calidad (Semana 7). |

## Tabla de Contenido

Control de Documento	1

Historial de Cambios	1

Tabla de Contenido	1

1. Introducción	1

2. Estrategia y niveles de prueba	1

3. Alcance y entornos	1

4. Matriz de casos de prueba	1

5. Pruebas de seguridad negativas	1

6. Herramientas de automatización	1

7. Criterios de calidad y Definition of Done de QA	1

8. Evidencias por sprint	1

Este índice se genera automáticamente. En Word: clic derecho → "Actualizar campos" → "Actualizar toda la tabla" (o Ctrl+A y F9).

# 1. Introducción

Este documento define la estrategia de pruebas y aseguramiento de calidad (QA) de SkateClub. Su objetivo es garantizar que las funcionalidades cumplen sus criterios de aceptación, que las vulnerabilidades identificadas quedan corregidas y que cada iteración (sprint) genera evidencia verificable de la calidad del producto.

El plan se alinea con las historias de usuario del Backlog (ITS-SKC-DOC-04) y con los requerimientos del ERS (ITS-SKC-DOC-03); cada caso de prueba es trazable a una historia y se gestiona en Jira.

# 2. Estrategia y niveles de prueba

Se adopta una estrategia de pruebas por niveles, priorizando la lógica crítica (autenticación, seguridad, economía de puntos) y las funcionalidades de mayor riesgo:

| Nivel | Qué verifica | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Lógica de negocio aislada (servicios, validaciones, cálculo de puntos). | pytest (backend) · flutter test (frontend) |
| Integración | Interacción entre endpoints, servicios y base de datos. | pytest + TestClient de FastAPI · base de datos de prueba |
| De API (contrato) | Verificación de endpoints REST, códigos de estado y esquemas JSON. | Postman / Newman · Swagger |
| De seguridad (negativas) | Intentos de acción no autorizada o suplantación de identidad. | pytest (casos negativos) · checklist OWASP |
| De rendimiento | Tiempos de respuesta y comportamiento bajo carga. | Locust / k6 (pruebas de carga) |
| De aceptación / manual | Validación de los criterios de aceptación de cada HDU. | Ejecución manual documentada · demo de sprint |

# 3. Alcance y entornos

- Entorno de desarrollo: ejecución local de pruebas unitarias y de integración antes de cada Pull Request.

- Entorno de staging: validación de integración y pruebas de API/rendimiento sobre datos de prueba.

- Entorno de producción: pruebas de humo (smoke tests) posteriores al despliegue, sin datos sensibles.

# 4. Matriz de casos de prueba

La siguiente matriz recoge casos representativos; el conjunto completo se mantiene en Jira, asociado a cada historia. Cada caso registra su resultado obtenido durante la ejecución del sprint correspondiente.

| ID | HDU | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | HDU-01 | El email no está registrado. | Enviar registro con email, nickname y contraseña válidos. | 201 Creado; usuario en estado pendiente de verificación. |
| TC-02 | HDU-01 | El email ya existe. | Registrar con un email ya usado. | 409 Conflicto; mensaje controlado, sin duplicar usuario. |
| TC-03 | HDU-03 | Usuario verificado existente. | Login con contraseña correcta. | 200 OK; se recibe access_token (JWT). |
| TC-04 | HDU-03 | Usuario existente. | Login con contraseña incorrecta. | 401 No autorizado; sin token; mensaje controlado. |
| TC-05 | HDU-06 | Usuario autenticado. | Crear spot con nombre, tipo y coordenadas. | 201 Creado; spot visible en el mapa, con creador registrado. |
| TC-06 | HDU-07 | Existen spots cargados. | Buscar con 1 carácter y luego con 2+. | Con 1 carácter no busca; con 2+ retorna resultados. |
| TC-07 | HDU-18 | Usuario con puntos insuficientes. | Canjear una recompensa que excede sus puntos. | 422/400; canje rechazado; stock y puntos sin cambios. |
| TC-08 | HDU-22 | Sin token de sesión. | GET a un endpoint sensible sin Authorization. | 401 No autorizado. |
| TC-09 | HDU-23 | Usuario común (no admin) con token. | POST a un endpoint de administración. | 403 Prohibido. |
| TC-10 | HDU-11 | Usuario A autenticado. | Enviar mensaje declarando ser el usuario B. | El backend usa la identidad del token; no permite suplantación. |

# 5. Pruebas de seguridad negativas

Derivadas de la historia HDU-24, comprueban que el sistema rechaza acciones no permitidas tras el endurecimiento de seguridad (autenticación real por token y autorización por rol):

- Acceso a ruta de administración sin token → 401.

- Usuario común intentando una acción de administrador → 403.

- Usuario intentando leer mensajes ajenos o actuar como otro usuario → denegado (la identidad proviene del token).

Estas pruebas materializan el cierre de la vulnerabilidad de suplantación descrita en el ADR 0001 y en el ERS (RF-17).

# 6. Herramientas de automatización

- Backend: pytest y el TestClient de FastAPI para pruebas unitarias y de integración.

- Frontend: flutter analyze (análisis estático) y flutter test.

- API: colecciones de Postman ejecutadas en CI con Newman; documentación viva con Swagger/OpenAPI.

- Rendimiento: Locust o k6 para pruebas de carga sobre endpoints frecuentes (mapa, feed, mensajes).

- Integración continua: cada Pull Request ejecuta import/lint/test en backend y analyze/test en frontend (HDU-25); un PR con fallos no se fusiona.

# 7. Criterios de calidad y Definition of Done de QA

- Toda historia crítica cuenta con al menos una prueba automatizada o validación manual documentada.

- No existen defectos de severidad alta abiertos al cerrar el sprint.

- Cobertura objetivo de la lógica de negocio del backend: ≥ 60 % en los módulos críticos (auth, gamificación, recompensas).

- Las pruebas de seguridad negativas pasan en su totalidad.

- La evidencia (reportes o capturas de la suite aprobada) queda adjunta al sprint en Jira.

# 8. Evidencias por sprint

Al cierre de cada sprint se registra: el reporte de ejecución de la suite de pruebas (terminal o CI), la lista de casos ejecutados con su resultado, los defectos detectados y su estado, y las acciones de mejora acordadas en la retrospectiva. Esta evidencia respalda la competencia C1 (pruebas de calidad y certificación) del perfil de egreso.